## Slide 1: Evolución del desarrollo asistido por IA en la célula
INFORME PARA JEFATURA · OCTUBRE 2026
De la improvisación (vibe coding) al Modelo 2.0, un estándar propio de Spec-Driven Development con TDD.
Sergio Galaz · Líder Técnico · Equipo Ecosistemas
Abril – octubre 2026
Notes: Este informe resume cómo ha evolucionado el uso de la inteligencia artificial para desarrollar en la célula: desde una etapa de vibe coding sin método, pasando por la adopción de Spec-Driven Development con OpenSpec, hasta el estándar propio que estamos implementando ahora. Incluye el estudio que respaldó la decisión, las dificultades que enfrentamos y una propuesta concreta para validar el estándar.

## Slide 2: Cuatro mensajes clave
RESUMEN EJECUTIVO
1
Siete meses de evolución
De abril a octubre: del uso individual al Modelo 1.0 (agosto) y al Modelo 2.0 (octubre).
2
Una decisión fundamentada
SDD se eligió tras un estudio comparativo; GitHub, AWS y Google impulsan el mismo enfoque.
3
Mejora medible
Con el Modelo 1.0, las tareas exitosas pasaron de 62,5 % a 83,8 % (+21,3 puntos).
4
Modelo 2.0: estándar propio
De 3 a 11 agentes especializados, con aprobaciones humanas y sin herramientas externas.
PROPUESTA
Validar el Modelo 2.0 con pilotos acotados y decidir su adopción según los resultados.
Evolución del desarrollo asistido por IA · Equipo Ecosistemas
02
Notes: Cuatro mensajes para quedarse; cada bloque aparece con un clic. Uno: esto no fue un cambio de un día para otro. Entre abril y octubre pasamos del uso individual de la IA, sin método, al Modelo 1.0 en agosto, basado en SDD con OpenSpec, y al Modelo 2.0 en octubre, nuestro estándar propio. Dos: la elección de SDD salió de un estudio comparativo documentado, y es el mismo enfoque que hoy impulsan GitHub, Amazon y Google. Tres: la mejora se ve en los datos del equipo: las tareas exitosas pasaron de 62,5 a 83,8 por ciento, es decir, 21,3 puntos porcentuales más. Cuatro: el Modelo 2.0 pasa de 3 a 11 agentes especializados, con aprobaciones humanas y sin depender de herramientas externas. La propuesta es validarlo con pilotos acotados y decidir su adopción con resultados.

## Slide 3: Contexto
CONTEXTO
EVOLUCIÓN
ESTUDIO
MODELO 1.0
MODELO 2.0
PRÓXIMOS PASOS
01
Por qué dirigir la IA con método y control.
Notes: Primera sección: el contexto del sector y un glosario breve con los términos que usaremos durante la presentación. Duración sugerida: dos minutos.

## Slide 4: Por qué este tema es estratégico
CONTEXTO
EVOLUCIÓN
ESTUDIO
MODELO 1.0
MODELO 2.0
PRÓXIMOS PASOS
CONTEXTO DEL SECTOR
90 %
de los profesionales de tecnología usa IA en su trabajo
DORA 2025 · Google · cerca de 5.000 encuestados
42 %
del código que integran los desarrolladores es generado o asistido por IA
Sonar · State of Code · enero 2026
96 %
no confía plenamente en ese código; solo el 48 % lo verifica siempre
Sonar · State of Code · enero 2026
El reto ya no es adoptar la IA, sino dirigirla con método y control.
Evolución del desarrollo asistido por IA · Equipo Ecosistemas
04
Notes: Tres datos del sector, cada uno con su fuente primaria. Uno: según el informe DORA 2025 de Google, con cerca de 5.000 profesionales encuestados, el 90 por ciento ya usa IA en su trabajo. Dos: según la encuesta State of Code de Sonar, de enero de 2026, con más de 1.100 desarrolladores, el 42 por ciento del código que se integra ya es generado o asistido por IA. Tres: en esa misma encuesta, el 96 por ciento no confía plenamente en ese código y solo el 48 por ciento lo verifica siempre antes de integrarlo. El curso de desarrollo con IA resume la tendencia para 2026 en cifras similares: 90 por ciento de uso y 45 por ciento del código nuevo escrito por IA. Conclusión: usar IA ya no diferencia a nadie; lo que diferencia es dirigirla con método y control. Fuentes: cloud.google.com/blog (anuncio del informe DORA 2025, 23 de septiembre de 2025) y sonarsource.com/blog (State of Code Developer Survey, 8 de enero de 2026).

## Slide 5: Los términos de esta presentación
CONTEXTO
EVOLUCIÓN
ESTUDIO
MODELO 1.0
MODELO 2.0
PRÓXIMOS PASOS
GLOSARIO
SDD · Spec-Driven Development
Desarrollo guiado por especificaciones: primero se define qué hacer.
TDD · Test-Driven Development
Desarrollo guiado por pruebas: primero la prueba, luego el código.
HU · Historia de usuario
Necesidad del negocio descrita desde el punto de vista del usuario.
Spec · Especificación
Documento con requisitos y criterios de aceptación verificables.
Vibe coding
Pedirle código a la IA sin especificación previa, a prueba y error.
Agente
IA que trabaja en el repositorio con herramientas: lee, edita y ejecuta.
Orquestador y subagente
El primero coordina el flujo; el segundo se especializa en una etapa.
Skill
Conocimiento empaquetado que un agente carga solo cuando lo necesita.
Token y crédito
Fragmento de texto que procesa el modelo; cuota de uso de Copilot.
Ventana de contexto
Memoria de trabajo del modelo en una sesión; si se satura, olvida.
Hook
Control automático que se ejecuta antes de cada acción del agente.
OpenSpec y CLI
Framework externo de SDD y su herramienta de línea de comandos.
Evolución del desarrollo asistido por IA · Equipo Ecosistemas
05
Notes: Un glosario breve para que todos partamos con el mismo vocabulario. SDD significa desarrollo guiado por especificaciones: antes de programar se define qué debe hacer el sistema. TDD significa desarrollo guiado por pruebas: primero se escribe la prueba y después el código que la cumple. Una historia de usuario describe una necesidad del negocio. Una spec es el documento con los requisitos verificables. Vibe coding es pedirle código a la IA sin especificación. Un agente es una IA que trabaja directamente en el repositorio; el orquestador coordina y los subagentes se especializan por etapa. Una skill es conocimiento que el agente carga solo cuando lo necesita. Los tokens miden cuánto texto procesa el modelo y los créditos son la cuota de uso de Copilot. La ventana de contexto es la memoria de trabajo de una sesión. Un hook es un control automático. Y OpenSpec es el framework externo que usamos en el Modelo 1.0.

## Slide 6: Evolución
CONTEXTO
EVOLUCIÓN
ESTUDIO
MODELO 1.0
MODELO 2.0
PRÓXIMOS PASOS
02
Abril a octubre de 2026: del uso individual a un método de célula.
Notes: Segunda sección: cómo evolucionamos mes a mes desde abril, quiénes participaron y cómo era la etapa inicial de vibe coding. Duración sugerida: cuatro minutos.

## Slide 7: Siete meses de trabajo, mes a mes
CONTEXTO
EVOLUCIÓN
ESTUDIO
MODELO 1.0
MODELO 2.0
PRÓXIMOS PASOS
LÍNEA DE TIEMPO · ABRIL – OCTUBRE 2026
ETAPA 1 · USO INDIVIDUAL Y VIBE CODING
MODELO 1.0 · OPENSPEC
MODELO 2.0
Abril
Uso individual
Primeros agentes de Copilot: refactor de componentes Angular
Mayo
Uso individual
HU redactadas con Copilot
Chat web: una semana y resultados imprecisos
Junio
Vibe coding
Tarea XL en 4 días, con varias iteraciones
El equipo pide un método común
Julio
Inicio del estudio
Comienza el estudio de SDD y frameworks
Reuniones sobre una guía común
Agosto
Estudio y Modelo 1.0
3–14: comparación formal
18: Modelo 1.0
28: estrategia Zero-CLI
Septiembre
Modelo 1.0 en uso
Directivas de Angular 20 y agentes de apoyo
8: retrospectiva oficial
Octubre
Modelo 2.0
15: bloqueo de cuentas al correr pruebas
23: estándar propio, sin OpenSpec
Fuente: bitácoras de estrategia y de adopción de IA del equipo.
Evolución del desarrollo asistido por IA · Equipo Ecosistemas
07
Notes: El trabajo no empezó en agosto: empezó en abril. Primer clic, la etapa 1. En abril aparecen los primeros usos de agentes de Copilot para refactorizar componentes Angular. En mayo se redactan historias de usuario con Copilot, y un desarrollo con chat web toma una semana con resultados imprecisos. En junio, una funcionalidad de tamaño XL se resuelve en cuatro días con vibe coding, con varias iteraciones, y el propio equipo deja registrado que necesita un método común. En julio comienza el estudio que llevaría al Modelo 1.0, y ya hay conversaciones y reuniones del equipo sobre una guía común. Segundo clic, el Modelo 1.0: del 3 al 14 de agosto se hace la comparación formal de frameworks, el 18 queda el Modelo 1.0 y el 28 resolvemos el bloqueo de entorno con Zero-CLI; en septiembre el modelo se usa en el día a día y el 8 se publica la retrospectiva oficial. Tercer clic, el Modelo 2.0: en octubre aparecen bloqueos de cuentas al correr pruebas y, al quedar prohibido OpenSpec, el 23 de octubre se consolida el estándar propio. Fuentes: bitácora de estrategia y bitácora de adopción de IA del equipo.

## Slide 8: Quiénes participaron
CONTEXTO
EVOLUCIÓN
ESTUDIO
MODELO 1.0
MODELO 2.0
PRÓXIMOS PASOS
EQUIPO
Sergio Galaz
Líder técnico · Ecosistemas
Estudio, diseño de los Modelos 1.0 y 2.0, agentes y bitácora de estrategia.
Jerson Pacheco
PM · App y Ecosistemas
Coordinación, primer estándar (18 ago) y retrospectiva oficial (8 sep).
Moises Lagos
Desarrollador
Uso intensivo en backend y frontend; registró el paso del vibe coding a SDD.
Dennisse Cannobbio
Desarrolladora
Investigación inicial de SDD (3 ago) y pruebas del flujo de verificación.
Luis Martinez
Desarrollador
Análisis y optimizaciones de backend: rendimiento, auditoría y caché.
Manuel Zamorano
Líder técnico · App Móvil
Pruebas de API asistidas por IA para el backend de la App Móvil.
Evolución del desarrollo asistido por IA · Equipo Ecosistemas
08
Notes: Distintos integrantes de la célula registraron su experiencia en la bitácora de adopción de IA a lo largo de estos meses. Sergio Galaz, como líder técnico de Ecosistemas, condujo el estudio y diseñó los Modelos 1.0 y 2.0. Jerson Pacheco coordinó y participó en el primer estándar y en la retrospectiva oficial. Moises Lagos fue quien más usó la IA en tareas reales de backend y frontend, y su registro muestra con claridad el paso del vibe coding a SDD. Dennisse Cannobbio hizo la investigación inicial sobre SDD y probó el flujo de verificación. Luis Martinez aplicó la IA a análisis y optimizaciones de backend. Y Manuel Zamorano, líder técnico de App Móvil, la usó para pruebas de API. El organigrama y la gobernanza de los activos del ecosistema se presentan por separado.

## Slide 9: Vibe coding: velocidad sin control
CONTEXTO
EVOLUCIÓN
ESTUDIO
MODELO 1.0
MODELO 2.0
PRÓXIMOS PASOS
ETAPA 1 · ABRIL – AGOSTO 2026 · USO INDIVIDUAL
Pedidos sin especificación
Se pedía código directo al chat o al agente, a prueba y error.
Decisiones dispersas
Lo acordado quedaba en chats personales, sin registro común.
Resultados imprecisos
Varias iteraciones, trabajo terminado a mano y cuota de tokens agotada.
«Utilizar el chat web […] entrega resultados imprecisos y poco óptimos […] y agota rápidamente la cuota de tokens.»
Registro del equipo · 19 de mayo de 2026
DIAGNÓSTICO
La IA no falla por falta de capacidad, sino por subespecificación: improvisa reglas, datos y nombres.
Evolución del desarrollo asistido por IA · Equipo Ecosistemas
09
Notes: La etapa 1 fue de uso individual: cada persona con su herramienta y sus prompts. Tres problemas, uno por clic. Pedidos sin especificación: se pedía código directo al chat web o al agente, a prueba y error. Decisiones dispersas: lo acordado quedaba en chats personales que nadie más podía consultar. Resultados imprecisos: varias iteraciones, partes terminadas a mano y la cuota de tokens agotada. El registro del 19 de mayo lo resume con las palabras del propio equipo, y en junio y agosto el equipo dejó escrito que necesitaba una metodología para reducir el vibe coding. El diagnóstico: la IA no falla por falta de capacidad, sino porque le pedimos cosas subespecificadas.

## Slide 10: El estudio
CONTEXTO
EVOLUCIÓN
ESTUDIO
MODELO 1.0
MODELO 2.0
PRÓXIMOS PASOS
03
Qué es SDD y por qué lo elegimos frente a otras estrategias.
Notes: Tercera sección: qué es SDD explicado en simple, las alternativas que comparamos, los criterios de decisión y quién más en la industria trabaja así. Duración sugerida: seis minutos.

## Slide 11: Qué buscábamos: seis requisitos
CONTEXTO
EVOLUCIÓN
ESTUDIO
MODELO 1.0
MODELO 2.0
PRÓXIMOS PASOS
ESTUDIO · JULIO – AGOSTO 2026 · EL PUNTO DE PARTIDA
LA PREGUNTA
¿Cómo usar la IA en la célula sobre HU ya definidas, con calidad verificable?
1
Atacar la causa raíz: la subespecificación
2
Servir a toda la célula, no a una persona
3
Funcionar sobre el código existente
4
Encajar con Scrum: HU previas al sprint
5
Dejar trazabilidad versionada en Git
6
Usar GitHub Copilot y controlar tokens
Evolución del desarrollo asistido por IA · Equipo Ecosistemas
11
Notes: El estudio partió con una pregunta concreta, que salió de los problemas de la etapa 1: cómo usar la IA en la célula sobre historias de usuario ya definidas antes del sprint, con calidad verificable. Antes de mirar herramientas, fijamos seis requisitos, que fueron el filtro de todo lo que evaluamos. Uno: atacar la causa raíz, que es la subespecificación. Dos: servir a toda la célula y no solo a quien lo usa. Tres: funcionar sobre el código que ya tenemos, sin reescribirlo. Cuatro: encajar con nuestra forma de trabajar en Scrum. Cinco: dejar trazabilidad versionada en Git, junto al código. Seis: funcionar con GitHub Copilot, que es nuestra herramienta, y controlar el consumo de tokens. Con estos seis requisitos revisamos primero el mapa de enfoques, después la estrategia y por último los frameworks.

## Slide 12: El mapa: lo que existía y por qué no
CONTEXTO
EVOLUCIÓN
ESTUDIO
MODELO 1.0
MODELO 2.0
PRÓXIMOS PASOS
ESTUDIO · PASO 1 · EL MAPA DE ENFOQUES
GSD
Autonomía media, sin ceremonia.
✕ Prioriza velocidad sobre trazabilidad
BMAD-METHOD
Agentes con roles: PM, UX, arquitecto, DevOps.
✕ Pesado para una célula; curva de días
Archon
Flujos deterministas definidos en YAML.
✕ No cubre el ciclo completo de una HU
Rita Vrataski loop
Bucle autónomo que toma issues de Linear.
✕ Sin aprobaciones humanas por etapa
Ralph loop
Bucle infinito con contexto nuevo en cada vuelta.
✕ Costo de tokens extremo
CONCLUSIÓN
Ninguno resolvía lo nuestro: célula, código existente, trazabilidad y control humano.
Evolución del desarrollo asistido por IA · Equipo Ecosistemas
12
Notes: Con los seis requisitos en la mano, primero miramos el mapa completo: las filosofías agénticas que compiten en el mercado. GSD, Get Shit Done, da autonomía media y elimina la ceremonia, pero prioriza la velocidad sobre la trazabilidad; sirve a una persona o a equipos muy pequeños. BMAD-METHOD arma un equipo de agentes con roles como PM, UX, arquitecto y DevOps; está pensado para equipos grandes y, para una célula, resulta pesado, con una curva de aprendizaje de días. Archon, de Cole Medin, ejecuta flujos deterministas definidos en YAML; es muy bueno para tareas repetibles como revisar PR o refactors masivos, pero no cubre el ciclo de una historia de usuario. El loop Rita Vrataski toma de forma autónoma issues aprobados en Linear; sirve para mantenimiento, pero no tiene aprobaciones por etapa. Y el Ralph loop es un bucle infinito que reinicia el contexto en cada vuelta: su costo en tokens es extremo y solo tiene sentido en exploración sobre proyectos nuevos. Ninguno resolvía nuestro problema: trabajar en célula, sobre código existente, con trazabilidad y control humano. Por eso el estudio se enfocó en SDD. Fuente: investigación del equipo sobre arquitectura agéntica.

## Slide 13: La respuesta: SDD y TDD, en simple
CONTEXTO
EVOLUCIÓN
ESTUDIO
MODELO 1.0
MODELO 2.0
PRÓXIMOS PASOS
ESTUDIO · PASO 2 · LA ESTRATEGIA
SIN MÉTODO
Idea
Código
Pruebas, si hay tiempo
CON SDD + TDD
Idea
Especificación
Pruebas
Código
Verificación
SDD · Desarrollo guiado por especificaciones
Antes de programar se acuerda qué debe hacer el sistema y cómo sabremos que está bien. La IA trabaja sobre ese acuerdo, no sobre suposiciones.
Como construir con planos aprobados.
ORIGEN · 2004 — Propuesto por Ostroff, Makalsky y Paige, une TDD y diseño por contrato. Resurge en 2025 con los agentes de IA.
TDD · Desarrollo guiado por pruebas
Primero se escribe la prueba que define «terminado»; luego, el código mínimo que la supera; al final, se mejora sin romperla.
Como fijar la inspección antes de construir.
ORIGEN · 1999–2002 — Kent Beck lo formaliza en Extreme Programming y en su libro Test-Driven Development: By Example.
Evolución del desarrollo asistido por IA · Equipo Ecosistemas
13
Notes: Descartados esos enfoques, la respuesta al problema de fondo fue SDD con TDD. En palabras simples. Primero, las definiciones. SDD, desarrollo guiado por especificaciones, es acordar antes de programar qué debe hacer el sistema y cómo sabremos que está bien; es como construir con planos aprobados. TDD, desarrollo guiado por pruebas, es escribir primero la prueba que define cuándo algo está terminado, luego el código mínimo que la supera y al final mejorarlo sin romperla; es como fijar la inspección antes de construir. Sobre su origen: TDD tiene más de 20 años; Kent Beck lo formalizó con Extreme Programming a fines de los noventa y en su libro Test-Driven Development: By Example, de 2002. SDD tampoco es nuevo: el desarrollo guiado por especificaciones fue propuesto en 2004 por Ostroff, Makalsky y Paige en la conferencia de Extreme Programming, combinando TDD con el diseño por contrato de Bertrand Meyer, de los años ochenta. Durante años fue una práctica de nicho, porque escribir especificaciones formales era costoso; con la IA eso cambió, porque la especificación pasa a ser la mejor instrucción que se le puede dar a un agente, y en 2025 SDD resurgió con fuerza. Ese año se acuñó el término vibe coding, programar pidiéndole a la IA sin un plan, y rápidamente quedaron a la vista sus límites: la IA rellena con suposiciones lo que no le dijimos. La respuesta de la industria fue darle un acuerdo escrito: Amazon lanzó Kiro en julio de 2025, GitHub publicó Spec Kit en septiembre y Thoughtworks incluyó SDD en su Technology Radar en noviembre. Luego, cómo cambia el flujo. Sin método, el flujo es idea, código y, si queda tiempo, pruebas: la IA rellena con suposiciones todo lo que no le dijimos. Con SDD y TDD cambia el orden: primero la especificación, luego las pruebas, después el código y al final una verificación contra lo especificado. Juntos, hacen que la IA trabaje sobre un acuerdo verificable y no sobre suposiciones.

## Slide 14: Los finalistas: frameworks de SDD
CONTEXTO
EVOLUCIÓN
ESTUDIO
MODELO 1.0
MODELO 2.0
PRÓXIMOS PASOS
ESTUDIO · PASO 3 · COMPARACIÓN FORMAL · 3 AL 14 AGO
Framework | Fortaleza | Limitación para la célula | Decisión
Spec-Kit (GitHub) | Muy completo: constitución, plan y tareas | Pensado para proyectos nuevos; mucho esfuerzo en código existente | Descartado
Superpowers (J. Vincent) | TDD riguroso, planes y revisión con subagentes | Flujo completo obligatorio por desarrollador; invasivo en cambios pequeños | Descartado
Spec Pulse | Specs primero, con CLI y plantillas | Integrado con Claude Code y Gemini CLI, no con Copilot | No adoptado
OpenSpec (Fission AI) | Specs delta sobre código existente; funciona con Copilot | Depende de su CLI y de Node.js 20.19+ (visto al adoptarlo) | Elegido
Fuentes: bitácora de estrategia del equipo (11 y 14 ago 2026), bitácora de adopción (3 ago) y documentación pública de cada framework.
Evolución del desarrollo asistido por IA · Equipo Ecosistemas
14
Notes: Descartados los enfoques que no encajaban con una célula, quedaron cuatro finalistas, todos orientados a especificar antes de programar. El 3 de agosto se investigaron a alto nivel SDD y sus frameworks; el 11 se comparó el prompting libre con métodos formales, y el 14 se hizo la evaluación comparativa formal, registrada en la bitácora de estrategia. Spec-Kit, de GitHub, es muy completo, con constitución, plan y tareas, pero está pensado para partir de cero: en código existente exige un gran esfuerzo inicial y alto acoplamiento. Superpowers, de Jesse Vincent, es excelente para TDD riguroso y trabaja con planes y subagentes, pero está pensado para la sesión de un desarrollador y aplica siempre su ciclo completo: algo tan simple como cambiar el borde de un botón podía terminar modificando muchos archivos. Además está diseñado para Claude Code y no para Copilot. Aun así, tomamos de él el TDD estricto, la depuración sistemática y verificar antes de dar algo por terminado. Spec Pulse propone specs primero con un CLI y plantillas, pero su integración está pensada para Claude Code y Gemini CLI, no para GitHub Copilot, que es nuestra herramienta. OpenSpec, de Fission AI, se eligió porque trabaja sobre código existente con specs delta, que solo describen lo que cambia, y funciona con Copilot; su dependencia del CLI y de Node.js 20.19 o superior apareció después, al adoptarlo en las laptops.

## Slide 15: Quién más trabaja así
CONTEXTO
EVOLUCIÓN
ESTUDIO
MODELO 1.0
MODELO 2.0
PRÓXIMOS PASOS
ESTUDIO · VALIDACIÓN EXTERNA
GitHub · Microsoft
Spec Kit: kit open source de SDD (especificar, planificar, dividir en tareas, implementar), compatible con Copilot.
sep 2025
Amazon Web Services
Kiro: entorno de desarrollo guiado por specs que redacta los requisitos en notación EARS, la misma que usamos.
jul 2025
Google
Conductor para Gemini CLI: specs y planes en Markdown que viven junto al código del repositorio.
dic 2025
Thoughtworks
Technology Radar: incluye SDD en el anillo «Evaluar», entre las técnicas emergentes a explorar.
nov 2025
Anthropic
Orquestador + subagentes especializados: +90,2 % frente a un solo agente en su evaluación, con ~15× más tokens.
jun 2025
Evolución del desarrollo asistido por IA · Equipo Ecosistemas
15
Notes: No es una apuesta aislada: las principales empresas del sector están empujando el mismo enfoque. GitHub, de Microsoft, publicó en septiembre de 2025 Spec Kit, un kit open source de SDD que funciona con GitHub Copilot. Amazon Web Services lanzó en julio de 2025 Kiro, un entorno de desarrollo guiado por specs que escribe los requisitos en notación EARS, la misma que usa nuestro Modelo 2.0. Google presentó en diciembre de 2025 Conductor para Gemini CLI, que guarda specs y planes en Markdown junto al código. Thoughtworks incluyó SDD en su Technology Radar de noviembre de 2025, en el anillo de evaluación; conviene decir que también advierte que los flujos pueden ser elaborados y difíciles de revisar, algo que nuestro modelo aborda con revisores y aprobaciones. Y Anthropic documentó en junio de 2025 que su patrón de orquestador con subagentes superó en 90,2 por ciento a un solo agente en su evaluación interna de investigación, aunque con unas 15 veces más tokens que un chat. Fuentes: github.blog (2 de septiembre de 2025), devclass.com (15 de julio de 2025), developers.googleblog.com (17 de diciembre de 2025), thoughtworks.com/radar (5 de noviembre de 2025) y anthropic.com/engineering (13 de junio de 2025).

## Slide 16: Cómo llegamos al Modelo 1.0
CONTEXTO
EVOLUCIÓN
ESTUDIO
MODELO 1.0
MODELO 2.0
PRÓXIMOS PASOS
ESTUDIO · LA DECISIÓN
Problema
Vibe coding: la IA improvisa porque le pedimos cosas subespecificadas
Mapa de enfoques
5 enfoques agénticos evaluados: ninguno cumplía los requisitos
Estrategia
SDD + TDD: especificar y probar antes de programar
Frameworks SDD
4 finalistas: Spec-Kit, Superpowers, Spec Pulse, OpenSpec
Modelo 1.0
OpenSpec + agentes propios · 18 ago
En cada paso se filtró con los mismos seis requisitos.
Evolución del desarrollo asistido por IA · Equipo Ecosistemas
16
Notes: Este es el recorrido completo del estudio, como un embudo. Partimos del problema: el vibe coding, donde la IA improvisa porque le pedimos cosas subespecificadas. Revisamos el mapa de enfoques agénticos del mercado, y ninguno de los cinco cumplía los requisitos de una célula. Elegimos la estrategia: SDD con TDD, que ataca la causa raíz porque obliga a especificar y probar antes de programar. Comparamos cuatro frameworks de SDD y quedó OpenSpec, por trabajar de forma incremental sobre código existente y funcionar con Copilot. Sobre OpenSpec construimos tres agentes propios donde la herramienta no llegaba, y el 18 de agosto quedó el Modelo 1.0. En cada paso usamos los mismos seis requisitos como filtro, y la industria, como vimos, va en la misma dirección.

## Slide 17: Modelo 1.0
CONTEXTO
EVOLUCIÓN
ESTUDIO
MODELO 1.0
MODELO 2.0
PRÓXIMOS PASOS
04
SDD con OpenSpec · etapa 2 · agosto a octubre de 2026.
Notes: Cuarta sección: el Modelo 1.0, nuestra primera versión del estándar, basada en SDD con OpenSpec. Veremos qué construimos, qué cambió en la práctica, los datos del equipo, una comparación concreta con el vibe coding y las dificultades que enfrentamos. Duración sugerida: siete minutos.

## Slide 18: Lo que construimos
CONTEXTO
EVOLUCIÓN
ESTUDIO
MODELO 1.0
MODELO 2.0
PRÓXIMOS PASOS
MODELO 1.0 · AGOSTO – SEPTIEMBRE 2026
18 ago
Modelo 1.0: primer estándar del equipo con OpenSpec y flujo de trabajo en Git
21 ago
Diseño de controles automáticos (hooks), inspirados en gentle-ai sin adoptarlo
25 ago
Decisiones guardadas en Git contra la pérdida de contexto en sesiones largas
25–27 ago
3 agentes propios donde OpenSpec no llegaba: arquitectura, TDD estricto y revisión de código
27 ago
Contrato frontend–backend corregido; ramas y commits trazables por cambio
28–31 ago
Estrategia Zero-CLI ante el bloqueo de Node.js en laptops corporativas
2 sep
Directivas técnicas de Angular 20 para que la IA genere código consistente
4 sep
Agente de arquitectura con herramientas de edición bloqueadas
8 sep
Retrospectiva oficial y bitácora de estrategia publicadas
Evolución del desarrollo asistido por IA · Equipo Ecosistemas
18
Notes: El Modelo 1.0 se construyó en unas tres semanas de trabajo intenso, y cada paso quedó fechado en la bitácora. El 18 de agosto, el primer estándar con OpenSpec y el flujo de trabajo en Git. El 21, el diseño de controles automáticos, tomando ideas de gentle-ai sin adoptarlo. El 25, la persistencia de decisiones en archivos del repositorio para que la IA no olvidara lo acordado en sesiones largas. Entre el 25 y el 27, tres agentes propios donde OpenSpec no llegaba: arquitectura, TDD estricto y revisión de código. El 27, la corrección del contrato entre frontend y backend. Del 28 al 31, la estrategia Zero-CLI ante el bloqueo de Node.js. El 2 de septiembre, las directivas de Angular 20; el 4, el agente de arquitectura blindado; y el 8, la retrospectiva oficial.

## Slide 19: La persona encadena cada paso
CONTEXTO
EVOLUCIÓN
ESTUDIO
MODELO 1.0
MODELO 2.0
PRÓXIMOS PASOS
MODELO 1.0 · FLUJO DE TRABAJO
Comando o agente que la persona lanza a mano
La persona revisa
Si no está bien: corrige y relanza
La persona lanza 7 comandos y revisa 6 veces: es ella quien mueve el flujo.
Evolución del desarrollo asistido por IA · Equipo Ecosistemas
19
Notes: Así se trabajaba con el Modelo 1.0, como flujo real, de izquierda a derecha y luego de vuelta en la segunda fila. Parte con la historia de usuario. Cada caja es un comando de OpenSpec o uno de nuestros tres agentes, y la franja ocre indica que la persona tenía que lanzarlo a mano: explore para explorar, propose para la especificación y las tareas, el agente architecture para el diseño, tdd-apply para las pruebas y el código, code-review para la revisión, la skill strict-verify para verificar y archive para cerrar. Después de cada paso hay un rombo: la persona revisa el resultado y, si no está bien, corrige y vuelve a lanzar ese paso, que es la flecha punteada. En total, la persona lanza siete comandos y revisa seis veces: es ella la que mueve el flujo de principio a fin. Además, un mismo agente, tdd-apply, escribía pruebas y código, y todo dependía de OpenSpec y Node.js.

## Slide 20: Qué cambió en la práctica
CONTEXTO
EVOLUCIÓN
ESTUDIO
MODELO 1.0
MODELO 2.0
PRÓXIMOS PASOS
MODELO 1.0 · IMPACTO EN LA CÉLULA
Contratos antes del código
El contrato entre frontend y backend se define y versiona antes de programar. Se corrigió uno mal documentado (27 ago).
HU grandes, cambios pequeños
Cada historia se divide en cambios verificables por separado: la HU04-1 se dividió en 6.
Specs detalladas
Especificar al detalle reduce las iteraciones con la IA y el consumo de créditos.
«Se debe especificar al detalle para que Copilot entregue todo lo necesario, evitar iteraciones para no demorar el desarrollo y gasto de créditos.»
Registro del equipo · 26 de agosto de 2026
También: código Angular consistente, TDD con evidencia ejecutada y commits trazables por cambio.
Evolución del desarrollo asistido por IA · Equipo Ecosistemas
20
Notes: Tres cambios prácticos del flujo, uno por clic. Primero, los contratos antes del código: el contrato entre frontend y backend se define y versiona antes de programar; así detectamos y corregimos el 27 de agosto un contrato de respuesta mal documentado. Segundo, historias grandes en cambios pequeños: cada historia se divide en cambios que se verifican por separado; la HU04-1, por ejemplo, se dividió en seis. Tercero, especificaciones detalladas: mientras más precisa la spec, menos iteraciones con la IA y menos créditos consumidos. La cita del equipo, del 26 de agosto, lo dice con sus propias palabras. Además, ganamos código Angular consistente, TDD con evidencia ejecutada y commits trazables por cambio.

## Slide 21: Antes y después de adoptar SDD
CONTEXTO
EVOLUCIÓN
ESTUDIO
MODELO 1.0
MODELO 2.0
PRÓXIMOS PASOS
MODELO 1.0 · DATOS DE LA BITÁCORA DEL EQUIPO
TAREAS EXITOSAS
83,8 %
antes: 62,5 %
+21,3 puntos
10 de 16 → 31 de 37 tareas
OTROS INDICADORES
Tareas… | Antes | Modelo 1.0 | Cambio
Con riesgo de calidad | 37,5 % (6 de 16) | 16,2 % (6 de 37) | −21,3 pts
Que inician con análisis | 18,8 % (3 de 16) | 40,5 % (15 de 37) | +21,7 pts
Que toman 2 días o más | 25 % (4 de 16) | 0 % (0 de 37) | −25 pts
Tiempo promedio por tarea | ≈ 7 h 17 min | ≈ 1 h 16 min | −83 %
Medido entre agosto y octubre de 2026, con el Modelo 1.0 en uso diario en la célula.
Fuente: bitácora de adopción de IA. Tareas de desarrollo y análisis; antes: mayo – 21 ago (16); Modelo 1.0: 26 ago – 15 oct (37). Datos y tiempos autoinformados: indicador preliminar.
Evolución del desarrollo asistido por IA · Equipo Ecosistemas
21
Notes: Los datos salen de la bitácora de adopción de IA, donde cada integrante registra sus usos. Comparamos solo tareas de desarrollo y análisis: 16 antes del Modelo 1.0 y 37 después. El indicador principal: las tareas con resultado exitoso pasaron de 62,5 a 83,8 por ciento, es decir, de 10 de 16 a 31 de 37; son 21,3 puntos porcentuales más, una mejora relativa de alrededor de un tercio. En la tabla, dos indicadores de apoyo: las tareas en las que se reportó un riesgo de calidad o precisión bajaron de 37,5 a 16,2 por ciento, y las tareas que inician con análisis y especificación antes de programar subieron de 18,8 a 40,5 por ciento, que es justamente el cambio de hábito que buscábamos. Además, las tareas que tomaban dos días o más pasaron de cuatro de dieciséis a ninguna, y el tiempo promedio declarado por tarea bajó de unas siete horas a poco más de una hora. Estos indicadores comparan el trabajo diario antes y después del Modelo 1.0; la bitácora es una muestra del trabajo y no el registro completo de estos siete meses. La confianza declarada no se muestra porque el equipo la está revisando. Hay que leerlo con prudencia: son datos autoinformados y la muestra es pequeña, así que es un indicador preliminar que los pilotos deben confirmar.

## Slide 22: Vibe coding frente al Modelo 1.0
CONTEXTO
EVOLUCIÓN
ESTUDIO
MODELO 1.0
MODELO 2.0
PRÓXIMOS PASOS
COMPARATIVA CON DATOS DE LA BITÁCORA
Indicador
Etapa 1 · Vibe coding
Modelo 1.0 · OpenSpec
Tamaño de las tareas
4 de 16 duraban 2 días o más (hasta 1 semana)
Ninguna superó 1 jornada (máx. 8 h)
Tiempo promedio por tarea
≈ 7 h 17 min
≈ 1 h 16 min
Tareas exitosas
62,5 % (10 de 16)
83,8 % (31 de 37)
Consumo de créditos
Sin medir en 9 de 16 tareas (chat web)
Registrado en 36 de 37 tareas
Las HU se dividen en cambios más pequeños: el menor tiempo refleja tamaño, no la misma tarea hecha más rápido. Créditos sin línea base comparable: se medirán en los pilotos.
Evolución del desarrollo asistido por IA · Equipo Ecosistemas
22
Notes: Una comparación con datos concretos de la bitácora, entre las 16 tareas de desarrollo y análisis hechas con vibe coding y las 37 hechas con el Modelo 1.0. Tamaño: con vibe coding, 4 de 16 tareas duraban dos días o más, y una llegó a una semana; con el Modelo 1.0 ninguna superó una jornada, porque las historias se dividen en cambios pequeños. Por ejemplo, en junio una funcionalidad XL tomó cuatro días con varias iteraciones; en agosto, la HU04-1 se dividió en seis cambios verificables. Tiempo: el promedio por tarea registrada bajó de unas 7 horas a 1 hora y cuarto; ojo, esto refleja tareas más pequeñas, no la misma tarea hecha más rápido. Éxito: de 62,5 a 83,8 por ciento. Créditos: en la etapa 1 no se medían en 9 de 16 tareas, porque se usaba el chat web; con el Modelo 1.0 se registran en 36 de 37. Todavía no hay una línea base comparable de consumo, y por eso los pilotos deben medirlo.

## Slide 23: Limitaciones encontradas, con fecha
CONTEXTO
EVOLUCIÓN
ESTUDIO
MODELO 1.0
MODELO 2.0
PRÓXIMOS PASOS
DIFICULTADES DEL CAMINO
Fecha | Dificultad | Respuesta
19 may | Chat web: resultados imprecisos y cuota de tokens agotada | Trabajar en el IDE con agentes
14 ago | Resistencia de la célula a un flujo formal | Adopción incremental, HU medianas
21 ago | Instrucciones en texto: ~80 % de cumplimiento | Controles automáticos (hooks)
25 ago | Sesiones largas*: el exceso de tokens borra decisiones | Decisiones guardadas en Git
28 ago | Node.js bloqueado en laptops corporativas | Estrategia Zero-CLI
7 sep | Specs vagas que obligan a revisar cada artefacto | Revisor de specs y 3 aprobaciones
9 sep | Una revisión consumió el 100 % de la cuota de la sesión | Una sesión por tarea
15 oct | Políticas de seguridad bloquean cuentas al correr tests | Abierto: en análisis con seguridad
oct | Prohibición de usar OpenSpec | Modelo 2.0, estándar propio
* Sesión larga: el consumo de tokens supera la ventana de contexto o la cuota de la sesión. Umbral técnico: por confirmar.
Evolución del desarrollo asistido por IA · Equipo Ecosistemas
23
Notes: Las dificultades, en orden cronológico y con su fecha en las bitácoras. El 19 de mayo, el chat web daba resultados imprecisos y agotaba la cuota de tokens; la respuesta fue trabajar dentro del IDE con agentes. El 14 de agosto apareció la resistencia a un flujo más formal, que abordamos con adopción incremental. El 21 de agosto confirmamos que las instrucciones en texto solo se cumplían cerca de un 80 por ciento, y diseñamos controles automáticos. El 25 de agosto, en sesiones largas la IA olvidaba decisiones: cuando hablamos de sesiones largas nos referimos al consumo de tokens, que supera la ventana de contexto o la cuota de la sesión; el umbral técnico exacto está por confirmar. Lo resolvimos guardando las decisiones en el repositorio. El 28 de agosto, Node.js bloqueado en las laptops, resuelto con Zero-CLI. El 7 de septiembre, especificaciones generadas demasiado vagas que obligaban a revisar cada artefacto a mano; el Modelo 2.0 lo aborda con un revisor de specs y tres aprobaciones en puntos clave. El 9 de septiembre, una revisión consumió toda la cuota de la sesión; ahora se usa una sesión por tarea. El 15 de octubre, las nuevas políticas de seguridad bloquean cuentas al correr pruebas del frontend, todavía en análisis. Y en octubre, la prohibición de OpenSpec, que dio origen al Modelo 2.0.

## Slide 24: El método importa más que la herramienta
LA LECCIÓN DEL MODELO 1.0
«El proceso metodológico de specs y planes es más importante que el ejecutable físico.»
Bitácora de estrategia del equipo · 28 de agosto de 2026
Cuando OpenSpec dejó de ser una opción, la metodología ya era nuestra.
Notes: Esta es la lección central de la segunda etapa. Cuando las laptops con Node.js antiguo nos impidieron instalar la herramienta, el equipo escribió en la bitácora que el proceso de especificaciones y planes era más importante que el ejecutable. Esa intuición se confirmó en octubre: al quedar prohibido OpenSpec, no perdimos nada esencial, porque la metodología, los artefactos y el aprendizaje ya eran del equipo.

## Slide 25: Modelo 2.0
CONTEXTO
EVOLUCIÓN
ESTUDIO
MODELO 1.0
MODELO 2.0
PRÓXIMOS PASOS
05
Estándar propio, sin herramientas externas · etapa 3 · octubre de 2026.
Notes: Quinta sección: el Modelo 2.0, nuestro estándar propio. Veremos por qué lo construimos, cómo es, qué agente actúa en cada etapa, cómo se compara con las etapas anteriores y qué beneficios esperamos. Duración sugerida: seis minutos.

## Slide 26: Por qué un estándar propio
CONTEXTO
EVOLUCIÓN
ESTUDIO
MODELO 1.0
MODELO 2.0
PRÓXIMOS PASOS
MODELO 2.0 · ETAPA 3 · OCTUBRE 2026
DETONANTE
Desde octubre ya no se puede usar OpenSpec ni herramientas similares.
Motivo: restricciones y bloqueos de herramientas en los equipos de la organización.
Límites del Modelo 1.0
Dependencia de un CLI externo y de Node.js 20.19+
Revisión humana de cada artefacto
El desarrollador encadenaba cada paso
TDD sujeto a la disciplina del agente
DECISIÓN
Construir el estándar con las capacidades nativas de GitHub Copilot
Sin herramientas externas
Todo versionado en el repositorio
Conserva lo aprendido en el Modelo 1.0
Evolución del desarrollo asistido por IA · Equipo Ecosistemas
26
Notes: El detonante del Modelo 2.0 fue que, desde octubre, ya no se puede usar OpenSpec ni herramientas parecidas, debido a las restricciones y bloqueos de herramientas en los equipos de la organización. Pero el Modelo 1.0 ya tenía límites: dependía de un CLI externo y de Node.js 20.19 o superior en cada laptop, exigía revisar a mano cada artefacto, el desarrollador encadenaba cada paso y el TDD dependía de que el agente lo respetara. La decisión fue construir el estándar solo con lo que GitHub Copilot ya trae, versionado en el repositorio y conservando todo lo aprendido. Un detalle: en agosto descartamos un orquestador propio porque OpenSpec ya cubría el ciclo; sin OpenSpec, ese diseño se retomó y se completó.

## Slide 27: El estándar en una mirada
CONTEXTO
EVOLUCIÓN
ESTUDIO
MODELO 1.0
MODELO 2.0
PRÓXIMOS PASOS
MODELO 2.0 · ESTÁNDAR PROPIO
RESULTADO DE 7 MESES
abril – octubre 2026
11 + 2
agentes y jueces
17
skills
17
comandos /sdd
3
aprobaciones humanas
0
herramientas externas
FLUJO
Orquestador
Coordina 10 especialistas, uno por cada etapa del flujo
ESPECIFICACIÓN
Specs en EARS
Requisitos verificables y clarificación antes del Gate 1
CALIDAD
TDD con roles
Un agente escribe las pruebas; otro el código, sin tocarlas
REVISIÓN
Juicio dual
Dos jueces de modelos distintos revisan a ciegas el cambio
SEGURIDAD
Seguridad integrada
11 controles base de OWASP, CWE y NIST: informa, no bloquea
CONTROL
Guardarraíles
Hooks con permisos por ruta y comandos prohibidos por agente
CONTEXTO
Memoria del proyecto
Constitución y decisiones que persisten entre sesiones
STACK
Perfiles por stack
Angular 20 y .NET 10, con una regla de diseño simple
Evolución del desarrollo asistido por IA · Equipo Ecosistemas
27
Notes: Lo primero que hay que decir del Modelo 2.0 es que no se armó en una semana: es el resultado de siete meses de trabajo, de abril a octubre, con sesiones de laboratorio, evaluación de herramientas, trabajo con la célula, medición y feedback. Y no es solo un cambio de agentes: es un kit completo, construido por el equipo y versionado como cualquier software, hoy en su versión 1.3. En cifras: 11 agentes de flujo más 2 jueces, 17 skills con el conocimiento de cada etapa, 17 comandos que conducen el trabajo, 3 aprobaciones humanas por funcionalidad y cero herramientas externas que instalar. En capacidades: un orquestador que coordina a 10 especialistas, uno por etapa. Especificaciones con requisitos en notación EARS y una etapa de clarificación antes de la primera aprobación. TDD con roles separados: un agente escribe las pruebas y otro el código, que no puede tocarlas. Juicio dual: dos jueces de modelos de familias distintas revisan a ciegas los cambios de mayor riesgo. Seguridad integrada en cada etapa, con 11 controles base tomados de OWASP, CWE y NIST, que informan y dejan la decisión al desarrollador, sin bloquear. Guardarraíles automáticos que limitan qué puede editar o ejecutar cada agente. Memoria del proyecto: una constitución con los principios y las decisiones que persisten entre sesiones. Y perfiles para Angular 20 y .NET 10, con una regla de diseño simple contra la sobreingeniería. Todo vive en el repositorio y usa solo lo que GitHub Copilot ya trae. En la siguiente lámina vemos cómo fluye el trabajo.

## Slide 28: La persona decide, el orquestador encadena
CONTEXTO
EVOLUCIÓN
ESTUDIO
MODELO 1.0
MODELO 2.0
PRÓXIMOS PASOS
MODELO 2.0 · FLUJO DE TRABAJO
Especialista que lanza el orquestador
La persona aprueba
Ciclo automático: por tarea o para corregir
La persona entrega la HU y aprueba en 3 gates; el resto lo encadena el orquestador.
Evolución del desarrollo asistido por IA · Equipo Ecosistemas
28
Notes: El mismo tipo de diagrama para el Modelo 2.0. La persona entrega la historia de usuario y, desde ahí, el orquestador, sdd-orchestrator, encadena a los especialistas; todo lo que está dentro del recuadro azul ocurre sin que la persona tenga que lanzarlo. El explorador analiza el código, el redactor escribe la especificación en EARS y el revisor la audita; si encuentra problemas, vuelve al redactor de forma automática, la flecha punteada. Recién ahí aparece el primer rombo oscuro: el Gate 1, donde la persona aprueba la especificación. Luego el arquitecto diseña, el planificador divide en tareas y la persona aprueba en el Gate 2. En la segunda fila, para cada tarea, un agente escribe las pruebas en rojo y otro escribe el código que las pasa, sin poder tocarlas; ese ciclo se repite por tarea. Después vienen la revisión de código, o el juicio dual en cambios de riesgo, y la verificación requisito por requisito; si falta algo, vuelve automáticamente a corregir. El archivista cierra y la persona aprueba en el Gate 3. Comparado con el Modelo 1.0: de siete comandos lanzados a mano y seis revisiones, a una entrega y tres aprobaciones.

## Slide 29: De 3 a 11 agentes: quién actúa en cada etapa
CONTEXTO
EVOLUCIÓN
ESTUDIO
MODELO 1.0
MODELO 2.0
PRÓXIMOS PASOS
MODELO 1.0 FRENTE A MODELO 2.0
Etapa del ciclo | Modelo 1.0 · 3 agentes | Modelo 2.0 · 11 agentes
Coordinación del flujo | El desarrollador, paso a paso | sdd-orchestrator
Exploración del código | Comando explore de OpenSpec | sdd-explorer
Especificación | Comando propose de OpenSpec | sdd-spec-writer
Revisión de la spec | Revisión humana | sdd-spec-reviewer + aprobación 1
Diseño técnico | Agente architecture | sdd-architect
Plan de tareas | OpenSpec (tasks.md) | sdd-task-planner + aprobación 2
Pruebas primero (RED) | Agente tdd-apply | tdd-test-author
Código (GREEN y REFACTOR) | Agente tdd-apply | tdd-implementer
Revisión de código | Agente code-review | code-reviewer
Verificación | Skill strict-verify | sdd-verifier
Cierre y trazabilidad | Comando archive de OpenSpec | sdd-archivist + aprobación 3
Evolución del desarrollo asistido por IA · Equipo Ecosistemas
29
Notes: Esta lámina muestra qué agente interviene en cada etapa del ciclo y cómo pasamos de 3 a 11 agentes. En el Modelo 1.0 había tres agentes propios, architecture, tdd-apply y code-review, que se ven en tono más oscuro; el resto lo hacían los comandos de OpenSpec, una skill de verificación o el propio desarrollador, que además encadenaba los pasos a mano. En el Modelo 2.0 cada etapa tiene su especialista: el orquestador coordina; el explorador analiza el código; el redactor escribe la especificación y el revisor la audita antes de la primera aprobación; el arquitecto diseña y el planificador divide en tareas antes de la segunda aprobación; un agente escribe las pruebas primero y otro distinto implementa el código, sin poder tocar las pruebas; un revisor de código y un verificador independiente evalúan el resultado; y el archivista cierra con trazabilidad antes de la tercera aprobación. La regla de fondo: quien construye nunca evalúa su propio trabajo.

## Slide 30: Tres etapas, siete dimensiones
CONTEXTO
EVOLUCIÓN
ESTUDIO
MODELO 1.0
MODELO 2.0
PRÓXIMOS PASOS
COMPARATIVA ENTRE ETAPAS
Dimensión | Etapa 1 · Vibe coding | Modelo 1.0 · OpenSpec | Modelo 2.0 (propio)
Especificación | Ninguna: pedido libre | Delta specs de OpenSpec | Spec propia en EARS
Orquestación | Cada uno a su manera | El desarrollador, paso a paso | Orquestador + 3 aprobaciones
Pruebas (TDD) | Opcional | Exigido por instrucción | Impuesto por roles y hooks
Verificación | A criterio de cada uno | Heurística + evidencia | Independiente, por requisito
Trazabilidad | Dispersa en chats | Cambio citado en commits | HU → requisito → tarea → test
Dependencias | Chats web sueltos | OpenSpec CLI + Node.js 20.19+ | Solo GitHub Copilot
Gobierno | Bajo | Compartido con la herramienta | Total, en manos del equipo
Evolución del desarrollo asistido por IA · Equipo Ecosistemas
30
Notes: La comparativa resume la evolución en siete dimensiones. La especificación pasó de inexistente a las delta specs de OpenSpec y hoy a una especificación propia con requisitos en notación EARS. La orquestación pasó de cada uno a su manera, a un flujo que el desarrollador encadenaba paso a paso, y hoy a un orquestador con tres aprobaciones humanas. Las pruebas pasaron de opcionales a exigidas por instrucción y hoy impuestas por la separación de roles y los controles automáticos. La verificación es independiente y requisito por requisito. La trazabilidad va desde la historia de usuario hasta el test. La única dependencia es GitHub Copilot. Y el gobierno del proceso queda completamente en manos del equipo.

## Slide 31: Hipótesis: qué esperamos lograr
CONTEXTO
EVOLUCIÓN
ESTUDIO
MODELO 1.0
MODELO 2.0
PRÓXIMOS PASOS
MODELO 2.0 · BENEFICIOS ESPERADOS
HIPÓTESIS
Con un especialista por etapa y controles automáticos, entregaremos más rápido, con menos retrabajo y créditos, y con resultados más fiables.
Calidad del código
Cada requisito con su test y una verificación independiente.
SE MIDE CON
Defectos en QA y retrabajo por HU
Velocidad
Specs claras y tareas de 20 a 30 minutos: menos iteraciones.
SE MIDE CON
Tiempo por HU e iteraciones
Consumo de tokens
Contexto acotado por agente y sesiones cortas por tarea.
SE MIDE CON
Créditos consumidos por HU
Confianza
Evidencia ejecutada y trazabilidad de requisito a test.
SE MIDE CON
Requisitos verificados con evidencia
A vigilar: los sistemas multiagente pueden consumir hasta ~15× más tokens que un chat (Anthropic, 2025). Por eso se mide.
Evolución del desarrollo asistido por IA · Equipo Ecosistemas
31
Notes: La hipótesis que queremos validar: con un especialista por etapa y controles automáticos, la célula entregará más rápido, con menos retrabajo y menos créditos, y con resultados más fiables. La desglosamos en cuatro beneficios esperados, cada uno con su forma de medirlo. Calidad del código: cada requisito tiene su prueba y una verificación independiente; lo mediremos con defectos encontrados en QA y retrabajo por historia. Velocidad: especificaciones claras y tareas de 20 a 30 minutos reducen las iteraciones; lo mediremos con tiempo por historia y número de iteraciones. Consumo de tokens: cada agente trabaja con un contexto acotado y en sesiones cortas; lo mediremos con créditos por historia. Confianza: la evidencia ejecutada y la trazabilidad de requisito a prueba; la mediremos con el porcentaje de requisitos verificados con evidencia. Un punto a vigilar con honestidad: Anthropic reporta que los sistemas multiagente pueden consumir unas 15 veces más tokens que un chat; por eso el consumo es una de las métricas del piloto y no un supuesto.

## Slide 32: Próximos pasos
CONTEXTO
EVOLUCIÓN
ESTUDIO
MODELO 1.0
MODELO 2.0
PRÓXIMOS PASOS
06
La IA en todo el ciclo, riesgos y propuesta a jefatura.
Notes: Última sección: hacia dónde vamos. Veremos las oportunidades de la IA en todo el ciclo de vida de una iniciativa, los riesgos identificados con sus mitigaciones y la propuesta concreta a jefatura. Duración sugerida: cuatro minutos.

## Slide 33: La IA más allá del desarrollo
CONTEXTO
EVOLUCIÓN
ESTUDIO
MODELO 1.0
MODELO 2.0
PRÓXIMOS PASOS
PRÓXIMO HORIZONTE · CICLO DE VIDA DE UNA INICIATIVA
1
Hipótesis
Oportunidad
Contrastar supuestos y explorar alternativas
2
Caso de negocio
Uso puntual
Ficha de iniciativa y pitch con Copilot (sep)
3
Maquetas
Oportunidad
Conectar los diseños con la IA del frontend
4
Historias de usuario
Uso puntual
HU redactadas con Copilot (may); base de la spec
5
Experiencia de usuario
Oportunidad
Validar flujos con prototipos antes de construir
6
Desarrollo
Modelo 2.0
Spec, TDD y verificación con agentes especializados
Oportunidad: llevar el mismo método (especificar, validar y medir) a las etapas previas al desarrollo.
Evolución del desarrollo asistido por IA · Equipo Ecosistemas
33
Notes: Hasta ahora hablamos de desarrollo, pero una iniciativa empieza mucho antes. Este es su ciclo de vida completo, etapa por etapa. Hipótesis: hoy no usamos IA; es una oportunidad para contrastar supuestos y explorar alternativas. Caso de negocio: ya hay usos puntuales, como la ficha de iniciativa y el pitch que se prepararon con Copilot en septiembre. Maquetas: es una oportunidad; el equipo ya propuso conectar los diseños con la IA para mejorar los resultados en el frontend. Historias de usuario: también hay usos puntuales, como las historias redactadas con Copilot en mayo, y son la base de la especificación del Modelo 2.0. Experiencia de usuario: oportunidad para validar flujos con prototipos antes de construir. Y desarrollo: es donde hoy aplicamos el Modelo 2.0. La oportunidad es llevar el mismo método, especificar, validar y medir, a las etapas previas al desarrollo.

## Slide 34: Riesgos identificados y mitigaciones
CONTEXTO
EVOLUCIÓN
ESTUDIO
MODELO 1.0
MODELO 2.0
PRÓXIMOS PASOS
RIESGOS
RIESGO
MITIGACIÓN
1
ADOPCIÓN
Curva de aprendizaje y resistencia al cambio
✓
Pilotos acotados, guía de uso y comandos que conducen cada etapa
2
HERRAMIENTA
Funciones de Copilot aún en vista previa
✓
Control en cinco capas: si una falla, las demás siguen activas
3
COSTO
Más consumo de tokens al usar más agentes
✓
Modelo asignado por etapa y créditos medidos por HU
4
MEDICIÓN
Datos autoinformados y muestra pequeña
✓
Medir los pilotos con criterios acordados de antemano
5
SEGURIDAD
Políticas que bloquean cuentas al correr tests
✓
Revisarlo con el área de seguridad antes de los pilotos
Evolución del desarrollo asistido por IA · Equipo Ecosistemas
34
Notes: Cinco riesgos a tener presentes. La curva de aprendizaje y la resistencia a un flujo más formal, que ya vimos con el Modelo 1.0; la mitigamos con pilotos acotados, una guía y comandos que conducen cada etapa. Algunas funciones de Copilot que usamos están en vista previa; por eso el control está en cinco capas y no depende de una sola. Más agentes implican más consumo de tokens; asignaremos el modelo por etapa y mediremos los créditos por historia, validando con casos reales y no con comparativas de terceros. Los datos de mejora son autoinformados y la muestra es pequeña; los pilotos deben medirse con criterios acordados de antemano. Y las nuevas políticas de seguridad están bloqueando cuentas al ejecutar pruebas del frontend desde el 15 de octubre, algo que conviene revisar con el área de seguridad antes de los pilotos.

## Slide 35: Validar antes de adoptar como norma
CONTEXTO
EVOLUCIÓN
ESTUDIO
MODELO 1.0
MODELO 2.0
PRÓXIMOS PASOS
PROPUESTA
1
Pilotos acotados
Casos pequeños y de bajo riesgo, con el Modelo 2.0 completo.
Backoffice Clínica Virtual
Próximo: Backoffice de Banners
y más proyectos de la célula
2
Medición
Éxito, retrabajo, tiempo, créditos y defectos, frente a la línea base de la bitácora.
3
Extensión
Llevar el modelo a más repositorios de la célula según los resultados.
4
Gobierno continuo
Revisión trimestral del estándar con lo registrado en la bitácora.
LO QUE SOLICITAMOS
Tres decisiones para avanzar
Aprobar los pilotos del Modelo 2.0
Reservar capacidad del equipo durante los pilotos
Decidir con los resultados si se adopta como norma de la célula
Evolución del desarrollo asistido por IA · Equipo Ecosistemas
35
Notes: La propuesta sigue el camino que ya definimos en la bitácora: pilotos de bajo riesgo, escalamiento y gobierno. Primero, pilotos acotados con casos pequeños y de bajo riesgo, usando el Modelo 2.0 completo: el primero es el backoffice de Clínica Virtual, el próximo será el backoffice de banners, y luego se sumarán más proyectos de la célula. Segundo, medirlos con la misma bitácora del equipo: tasa de éxito, retrabajo, tiempo, créditos y defectos, comparados con la línea base que ya tenemos. Tercero, extender el modelo a más repositorios de la célula según los resultados. Cuarto, revisar el estándar cada trimestre. A jefatura le solicitamos tres decisiones: aprobar los pilotos, reservar capacidad del equipo mientras duran y, con los resultados en la mano, decidir si el Modelo 2.0 se adopta como norma de la célula.

## Slide 36: La IA ejecuta; la responsabilidad sigue siendo del equipo.
CIERRE
Método propio, control humano y evidencia en cada entrega.
Sergio Galaz · Líder Técnico · Equipo Ecosistemas
Gracias · Preguntas
Notes: Para cerrar: en estos meses pasamos de usar la IA sin método a un estándar propio donde la IA ejecuta, pero las decisiones y la responsabilidad siguen en el equipo. Las tres aprobaciones humanas, la separación de roles y la verificación con evidencia existen para eso. Como dice el curso que guió el estudio, la potencia sin control no sirve de nada. Quedo atento a sus preguntas.