## Slide 1: Evolución del desarrollo asistido por IA en la célula
INFORME PARA JEFATURA · OCTUBRE 2026
De la improvisación (vibe coding) a un estándar propio de Spec-Driven Development con TDD.
Sergio Galaz · Líder Técnico · Equipo Ecosistemas
Agosto – octubre 2026
Notes: Este informe resume cómo ha evolucionado el uso de la inteligencia artificial para desarrollar en la célula: desde una etapa de vibe coding sin método, pasando por la adopción de Spec-Driven Development con OpenSpec, hasta el estándar propio que estamos implementando ahora. Incluye el estudio que respaldó la decisión, las dificultades que enfrentamos y una propuesta concreta para validar el estándar.

## Slide 2: Cuatro mensajes clave
RESUMEN EJECUTIVO
1
Tres etapas en tres meses
Pasamos del vibe coding a SDD con OpenSpec (agosto) y a un estándar propio (octubre).
2
Una decisión fundamentada
SDD se eligió tras un estudio comparativo documentado de estrategias y frameworks de IA.
3
Mejora medible, con fricciones
Las tareas con resultado exitoso subieron de 62 % a 84 %, con dependencia externa y bloqueos de entorno.
4
Hoy, un estándar propio
Sin herramientas externas, con aprobaciones humanas, TDD obligatorio y verificación con evidencia.
PROPUESTA
Validar el estándar con un piloto acotado y adoptarlo como norma de la célula según sus resultados.
Evolución del desarrollo asistido por IA · Equipo Ecosistemas
02
Notes: Cuatro mensajes para quedarse. Uno: en tres meses pasamos por tres etapas, del vibe coding a SDD con OpenSpec y a un estándar propio. Dos: la elección de SDD no fue intuitiva; hubo un estudio comparativo documentado en la bitácora del equipo. Tres: la mejora se ve en los datos de la bitácora del equipo, con más tareas exitosas y menos riesgos de calidad, aunque OpenSpec trajo dependencia de una herramienta externa y bloqueos de entorno en las laptops. Cuatro: hoy tenemos un estándar propio, sin herramientas externas y con controles verificables. La propuesta es validarlo con un piloto y decidir su adopción con resultados.

## Slide 3: Por qué este tema es estratégico
CONTEXTO
90 %
de los desarrolladores usa IA para programar en su día a día
45 %
del código nuevo ya está escrito por IA
30 %
confía en los resultados de la IA sin supervisión
El reto ya no es adoptar la IA, sino dirigirla con criterio y control profesional.
Fuente: Apuntes del Curso de Desarrollo con IA (BIG school, 2026), con datos de informes de Google, Microsoft, GitHub, JetBrains y Stack Overflow.
Evolución del desarrollo asistido por IA · Equipo Ecosistemas
03
Notes: El contexto del sector: según los datos que recoge el curso de desarrollo con IA, a partir de informes de Google, Microsoft, GitHub, JetBrains y Stack Overflow, nueve de cada diez desarrolladores ya usan IA a diario y casi la mitad del código nuevo lo escribe la IA. Pero solo un 30 % confía en esos resultados sin supervisión. La conclusión es clara: usar IA ya no es una ventaja diferencial; lo diferencial es dirigirla con método y control. Esa es la razón de todo este trabajo.

## Slide 4: Tres etapas en tres meses
LÍNEA DE TIEMPO
ETAPA 1 · ABRIL – AGOSTO 2026
Vibe coding
Pedidos libres al chat o al agente, sin especificación previa ni método común.
ETAPA 2 · AGOSTO – OCTUBRE 2026
SDD con OpenSpec
Especificaciones versionadas y agentes propios donde la herramienta no llegaba.
ETAPA 3 · DESDE OCTUBRE 2026
Estándar propio
SDD + TDD con capacidades nativas de GitHub Copilot, sin herramientas externas.
HITOS REGISTRADOS EN LA BITÁCORA
3–14 ago
Estudio de estrategias y frameworks
18 ago
Primer estándar con OpenSpec
28 ago
Bloqueo de entorno y estrategia Zero-CLI
8 sep
Retrospectiva y bitácora oficiales
23 oct
Estándar propio, sin OpenSpec
Evolución del desarrollo asistido por IA · Equipo Ecosistemas
04
Notes: La evolución tuvo tres etapas. Entre abril y agosto, según la bitácora del equipo, trabajábamos en modo vibe coding. En agosto, tras un estudio de casi dos semanas, adoptamos Spec-Driven Development con OpenSpec: el 18 de agosto quedó el primer estándar, el 28 enfrentamos un bloqueo de entorno que resolvimos con la estrategia Zero-CLI y el 8 de septiembre publicamos la retrospectiva y la bitácora oficiales. En octubre, con la restricción de no usar OpenSpec, dimos el paso a un estándar propio. Todos los hitos están registrados en la bitácora del equipo.

## Slide 5: Vibe coding: velocidad sin control
ETAPA 1 · ABRIL – AGOSTO 2026
Cómo trabajábamos
Código copiado entre el editor y chats web
Pedidos sin especificación, a prueba y error
Lo que la IA no resolvía se terminaba a mano
Decisiones dispersas en chats, sin registro
«Utilizar el chat web proporcionando archivos […] entrega resultados imprecisos y poco óptimos […] y agota rápidamente la cuota de tokens.»
Registro del equipo · mayo 2026
«Utilizar metodología para el uso de herramientas IA. Reducir vibecoding.»
Registro del equipo · junio y agosto 2026
DIAGNÓSTICO
La IA no falla por falta de capacidad técnica, sino por subespecificación: improvisa reglas de negocio, datos y nombres.
Evolución del desarrollo asistido por IA · Equipo Ecosistemas
05
Notes: La primera etapa fue de vibe coding. Según la bitácora de adopción, entre abril y agosto se trabajaba copiando código entre el editor y chats web, con pedidos sin especificación y a prueba y error; lo que la IA no resolvía se terminaba a mano, y las decisiones quedaban en chats que nadie podía consultar después. El propio equipo lo registró: los resultados eran imprecisos, se iteraba varias veces y se agotaba la cuota de tokens. Y fue el equipo quien pidió un método: utilizar una metodología y reducir el vibe coding. El diagnóstico al que llegamos es que la IA no falla por falta de capacidad, sino porque le pedimos cosas subespecificadas.

## Slide 6: El estudio: qué estrategia adoptar
ESTUDIO · 3 AL 14 DE AGOSTO DE 2026
Alternativa | Fortaleza | Limitación | Decisión
Prompting libre | Rapidez inicial | Improvisa reglas, datos y nombres; sin trazabilidad | Descartada
Spec-Kit (GitHub) | Muy completo; especificación ejecutable | Gran esfuerzo inicial y alto acoplamiento; complejo en código existente | Descartada
Superpowers (J. Vincent) | TDD riguroso | Demasiado invasivo en cambios visuales o menores | Descartada
OpenSpec | Abierto y modular; trabaja sobre código existente con delta specs | Dependencia de su CLI (detectada después, en la adopción) | Elegida
gentle-ai · Engram | Ideas de controles automáticos y memoria | Añaden dependencias de entorno | Solo referencia
Evolución del desarrollo asistido por IA · Equipo Ecosistemas
06
Notes: La pregunta del estudio fue qué estrategia permite que la IA trabaje sobre historias de usuario definidas antes del sprint, con calidad verificable. Se partió el 3 de agosto con una investigación sobre Spec-Driven Development y sus frameworks, incluidos OpenSpec, Spec Pulse y Spec-Kit, y el 11 al 14 de agosto se hizo la comparación formal. Se descartó seguir con prompting libre porque la IA improvisa. Spec-Kit es muy completo, pero exige un gran esfuerzo inicial y es complejo en código existente. Superpowers es muy bueno para TDD, pero demasiado invasivo para cambios pequeños o visuales. OpenSpec se eligió por ser abierto, modular y trabajar de forma incremental sobre el código existente. gentle-ai y Engram se estudiaron solo como inspiración y no se adoptaron, para no sumar dependencias. Todo está documentado en la bitácora de estrategia.

## Slide 7: Por qué SDD y no otra estrategia
CRITERIOS DE DECISIÓN
1
Ataca la causa raíz: la subespecificación
2
Encaja con Scrum: HU definidas antes del sprint
3
Funciona sobre el código existente, de forma incremental
4
Deja trazabilidad versionada junto al código
5
Controla el consumo de tokens
6
Minimiza la dependencia de terceros
MODELO DE SDD ELEGIDO
Spec-first
La spec se usa una vez y queda obsoleta.
Spec-anchored · elegido
La spec se mantiene viva y guía cada cambio del código.
Spec-as-source
Solo se edita la spec; el código se regenera.
Evolución del desarrollo asistido por IA · Equipo Ecosistemas
07
Notes: Seis criterios explican por qué elegimos Spec-Driven Development frente a seguir con prompting libre o usar solo agentes con buenas instrucciones. Ataca la causa raíz, que es la subespecificación. Encaja con nuestra forma de trabajar en Scrum, con historias definidas antes del sprint. Funciona sobre el código que ya tenemos, sin reescribirlo. Deja la trazabilidad versionada junto al código. Controla el consumo de tokens, porque solo se especifica lo que cambia. Y minimiza la dependencia de terceros. Dentro de las variantes de SDD, elegimos la spec-anchored: la especificación se mantiene viva y guía la evolución del código, que es la opción recomendada para empezar.

## Slide 8: SDD con OpenSpec: lo que construimos
ETAPA 2 · AGOSTO – OCTUBRE 2026
18 ago
Primer estándar del equipo y flujo de trabajo en Git
21 ago
Diseño de controles automáticos (hooks), tomando ideas de gentle-ai sin adoptarlo
25 ago
Decisiones persistidas en Git contra la pérdida de contexto; se descarta un orquestador propio que duplicaba OpenSpec
25–27 ago
Agentes propios donde OpenSpec no llegaba: TDD estricto, verificación con evidencia, revisión de código y contratos
27 ago
Contrato frontend–backend corregido; ramas y commits trazables por cambio
28–31 ago
Estrategia Zero-CLI ante el bloqueo de Node.js en laptops corporativas
2 sep
Directivas técnicas de Angular 20 para que la IA genere código consistente
4 sep
Agente de arquitectura con herramientas de edición bloqueadas
8 sep
Retrospectiva oficial y bitácora de estrategia publicadas
Evolución del desarrollo asistido por IA · Equipo Ecosistemas
08
Notes: La segunda etapa fue de construcción intensa, en unas tres semanas. Primero, el estándar y el flujo de trabajo en Git. Luego, el diseño de controles automáticos y la persistencia de decisiones en archivos del repositorio para que la IA no olvidara lo acordado en sesiones largas. Un hito importante del 25 de agosto: descartamos un orquestador propio porque OpenSpec ya cubría el ciclo, y construimos solo donde la herramienta no llegaba, con agentes de TDD, verificación, revisión y contratos. Corregimos el contrato entre frontend y backend, resolvimos el bloqueo de entorno con Zero-CLI, fijamos directivas de Angular 20 y blindamos al agente de arquitectura. El 8 de septiembre publicamos la retrospectiva oficial.

## Slide 9: Qué cambió en la práctica
ETAPA 2 · IMPACTO EN LA CÉLULA
Contrato antes del código
Cada cambio parte de una especificación versionada en Git.
HU grandes, cambios pequeños
La HU04-1 se dividió en 6 cambios verificables por separado.
Frontend y backend alineados
Se detectó y corrigió un contrato de respuesta mal documentado.
Código Angular consistente
Directivas que evitan mezclar patrones antiguos y nuevos.
TDD con evidencia
Test en rojo antes del código y verificación con tests ejecutados.
Trazabilidad en commits
Cuatro momentos de commit, todos con referencia al cambio.
«Se debe especificar al detalle para que Copilot entregue todo lo necesario, evitar iteraciones para no demorar el desarrollo y gasto de créditos.»
Registro del equipo · agosto 2026
Evolución del desarrollo asistido por IA · Equipo Ecosistemas
09
Notes: En la práctica, la célula ganó seis cosas. Cada cambio empieza por una especificación versionada. Las historias grandes se dividen en cambios pequeños y verificables: la HU04-1, por ejemplo, se dividió en seis. Detectamos y corregimos un contrato de respuesta entre frontend y backend que estaba mal documentado. Las directivas de Angular 20 hicieron que la IA generara código consistente. El TDD pasó a exigir el test en rojo antes del código, con verificación ejecutada. Y cada commit quedó referenciado al cambio que lo origina. El aprendizaje del equipo lo resume la cita: la calidad del resultado depende de especificar al detalle.

## Slide 10: Antes y después de adoptar SDD
ETAPA 2 · DATOS DE LA BITÁCORA DEL EQUIPO
62 % → 84 %
Tareas con resultado exitoso
38 % → 16 %
Tareas con riesgo de calidad o precisión
19 % → 41 %
Tareas que parten por análisis y especificación
4,4 → 4,7
Confianza media en el resultado (escala de 1 a 5)
84 usos registrados por 6 personas (abril a octubre de 2026): ≈ 189 h invertidas y ≈ 365 h de ahorro estimado.
Fuente: bitácora de adopción de IA del equipo. Tareas de desarrollo y análisis; antes: mayo al 21 de agosto (16 tareas); después: 26 de agosto al 15 de octubre (37 tareas). Datos autoinformados y muestra pequeña: indicador preliminar.
Evolución del desarrollo asistido por IA · Equipo Ecosistemas
10
Notes: La bitácora de adopción de IA, donde cada integrante registra sus usos, permite comparar antes y después de adoptar SDD. Tomando solo tareas de desarrollo y análisis: las tareas con resultado exitoso pasaron de 62 a 84 por ciento; las que reportaron un riesgo de calidad o precisión bajaron de 38 a 16 por ciento; las que parten por análisis y especificación antes de programar pasaron de 19 a 41 por ciento, que es justamente el cambio de hábito que buscábamos; y la confianza media subió de 4,4 a 4,7. En total hay 84 usos registrados por seis personas, con unas 189 horas invertidas y 365 horas de ahorro estimado. Hay que leerlo con prudencia: son datos autoinformados y la muestra es pequeña, sobre todo antes de agosto, así que es un indicador preliminar que el piloto debe confirmar.

## Slide 11: Lo que costó y cómo lo resolvimos
DIFICULTADES
PERSONAS Y PROCESO
Resistencia inicial a un flujo formal
→ Adopción incremental, con HU medianas
Confusión entre comandos de chat y de terminal
→ Guía de onboarding del equipo
Especificaciones generadas demasiado vagas
→ Revisión humana de cada artefacto
ENTORNO Y HERRAMIENTAS
Node.js antiguo y bloqueado en laptops
→ Estrategia Zero-CLI
Sesiones que agotan la cuota de tokens
→ Sesiones acotadas, una por tarea
Políticas de seguridad que bloquean cuentas al correr tests
→ Abierto: en análisis
Prohibición de usar OpenSpec
→ Estándar propio (etapa 3)
CALIDAD DEL RESULTADO
Instrucciones en texto: ~80 % de cumplimiento
→ Controles automáticos (hooks)
Pérdida de contexto en sesiones largas
→ Decisiones persistidas en Git
La IA asume datos sin evidencia
→ Protocolo de preguntas y revisión humana
Estilos de interfaz difíciles de lograr
→ Propuesta: conectar con los diseños
Evolución del desarrollo asistido por IA · Equipo Ecosistemas
11
Notes: Las dificultades fueron de tres tipos, todas registradas en las bitácoras. En personas y proceso: resistencia inicial a un flujo más formal, que abordamos con adopción incremental; confusión sobre qué comandos se ejecutaban en el chat y cuáles en la terminal, resuelta con una guía; y especificaciones generadas demasiado vagas, que obligan a revisar cada artefacto. En entorno: laptops con Node.js antiguo bloqueado por restricciones corporativas, que resolvimos con la estrategia Zero-CLI; sesiones que agotaban la cuota de tokens; políticas de seguridad que bloquean la cuenta al ejecutar tests del frontend, todavía en análisis; y finalmente la prohibición de usar OpenSpec. En calidad: las instrucciones en texto solo lograban cerca de un 80 por ciento de cumplimiento, la IA perdía contexto en sesiones largas, a veces asumía datos sin evidencia, y los estilos de interfaz siguen siendo difíciles. En azul lo resuelto; en ocre lo que sigue abierto.

## Slide 12: El método importa más que la herramienta
LA LECCIÓN DE LA ETAPA 2
«El proceso metodológico de specs y planes es más importante que el ejecutable físico.»
Bitácora de estrategia del equipo · 28 de agosto de 2026
Cuando OpenSpec dejó de ser una opción, la metodología ya era nuestra.
Notes: Esta es la lección central de la segunda etapa. Cuando las laptops con Node.js antiguo nos impidieron instalar la herramienta, el equipo escribió en la bitácora que el proceso de especificaciones y planes era más importante que el ejecutable. Esa intuición se confirmó en octubre: al quedar prohibido OpenSpec, no perdimos nada esencial, porque la metodología, los artefactos y el aprendizaje ya eran del equipo.

## Slide 13: Por qué un estándar propio
ETAPA 3 · DESDE OCTUBRE 2026
DETONANTE
Ya no se puede usar OpenSpec ni herramientas similares.
Límites que arrastrábamos
Dependencia de un CLI externo y sus versiones
Node.js 20.19+ exigido en cada laptop
Verificación nativa de base heurística
Cada paso lo encadenaba el desarrollador
TDD sujeto a la disciplina del agente
DECISIÓN
Construir el estándar con las capacidades nativas de GitHub Copilot
Sin herramientas externas
Todo versionado en el repositorio
Conserva lo aprendido en la etapa 2
Evolución del desarrollo asistido por IA · Equipo Ecosistemas
13
Notes: El detonante de la tercera etapa fue la restricción de no usar OpenSpec ni herramientas parecidas. Pero ya arrastrábamos límites: dependíamos de un CLI externo y de sus versiones, cada laptop necesitaba Node.js 20.19 o superior, la verificación nativa era heurística, el desarrollador encadenaba cada paso a mano y el TDD dependía de que el agente lo respetara. La decisión fue construir el estándar solo con lo que GitHub Copilot ya trae, versionado en el repositorio y conservando todo lo aprendido. Un detalle: en agosto descartamos un orquestador propio porque OpenSpec ya cubría el ciclo; sin OpenSpec, ese diseño se retomó y se completó.

## Slide 14: El estándar actual en una mirada
ETAPA 3 · ESTÁNDAR PROPIO
11
agentes especializados
15
skills con el conocimiento de cada etapa
3
aprobaciones humanas por funcionalidad
0
herramientas externas que instalar
Especificar
Aprobación 1
Diseñar y planificar
Aprobación 2
Construir con TDD y verificar
Aprobación 3
Un especialista por etapa
Un orquestador coordina; cada agente hace solo su parte.
Nadie evalúa su propio trabajo
Quien prueba no implementa; quien verifica no construye.
Control en cinco capas
Permisos por archivo, aprobaciones y verificación con evidencia.
Evolución del desarrollo asistido por IA · Equipo Ecosistemas
14
Notes: El estándar actual, en una mirada. Once agentes especializados: un orquestador y diez especialistas, uno por etapa. Quince skills que contienen el conocimiento de cada etapa. Tres aprobaciones humanas por funcionalidad: la especificación, el diseño con su plan de tareas y la aceptación final. Y cero herramientas externas que instalar: todo usa capacidades nativas de GitHub Copilot y vive en el repositorio. Tres principios lo sostienen: especialización, separación entre quien construye y quien evalúa, y control en cinco capas, incluidos permisos por archivo que impiden, por ejemplo, que el agente que implementa modifique las pruebas.

## Slide 15: Tres etapas, siete dimensiones
COMPARATIVA
Dimensión | Etapa 1 · Vibe coding | Etapa 2 · OpenSpec | Etapa 3 · Estándar propio
Especificación | Ninguna: pedido libre | Delta specs de OpenSpec | Spec propia con requisitos verificables
Orquestación | Cada desarrollador, a su manera | El desarrollador, paso a paso | Orquestador con 3 aprobaciones
Pruebas (TDD) | Opcional | Exigido por instrucción | Impuesto por roles y controles
Verificación | A criterio de cada uno | Heurística + evidencia ejecutada | Independiente, requisito por requisito
Trazabilidad | Dispersa en chats | Cambio referenciado en commits | Historia → requisito → tarea → test
Dependencias | Chats web y herramientas sueltas | OpenSpec CLI + Node.js 20.19+ | Solo GitHub Copilot
Gobierno del proceso | Bajo | Compartido con la herramienta | Completo, en manos del equipo
Evolución del desarrollo asistido por IA · Equipo Ecosistemas
15
Notes: La comparativa resume la evolución en siete dimensiones. La especificación pasó de inexistente a deltas de OpenSpec y hoy a una especificación propia con requisitos verificables. La orquestación pasó de cada desarrollador a su manera, a un flujo paso a paso, y hoy a un orquestador con tres aprobaciones humanas. Las pruebas pasaron de opcionales a exigidas por instrucción y hoy impuestas por la separación de roles y los controles. La verificación es independiente y requisito por requisito. La trazabilidad va desde la historia de usuario hasta el test. La única dependencia es GitHub Copilot. Y el gobierno del proceso queda completamente en manos del equipo.

## Slide 16: Riesgos identificados y mitigaciones
RIESGOS
Riesgo | Mitigación
Curva de aprendizaje y resistencia al flujo formal | Piloto acotado, guía de uso y comandos que conducen cada etapa
Funciones de Copilot aún en vista previa | Control en cinco capas: si una falla, las demás siguen activas
Mayor consumo de modelos por usar más agentes | Modelo asignado por etapa, validado con casos reales del repositorio
Datos de mejora autoinformados y muestra pequeña | Medir el piloto con la bitácora y criterios acordados de antemano
Políticas de seguridad que afectan la ejecución de tests | Revisarlo con el área de seguridad antes del piloto
Evolución del desarrollo asistido por IA · Equipo Ecosistemas
16
Notes: Cinco riesgos a tener presentes. La curva de aprendizaje y la resistencia a un flujo más formal, que ya vimos en la etapa 2; lo mitigamos con un piloto acotado, una guía y comandos que conducen cada etapa. Algunas funciones de Copilot que usamos están en vista previa; por eso el control está en capas. Más agentes implican más consumo de modelos; asignaremos el modelo por etapa y lo validaremos con casos reales, no con comparativas de terceros. Los datos de mejora son autoinformados y la muestra es pequeña; el piloto debe medirse con criterios acordados de antemano. Y las nuevas políticas de seguridad están bloqueando cuentas al ejecutar pruebas del frontend, algo que conviene revisar con el área de seguridad antes del piloto.

## Slide 17: Validar antes de adoptar como norma
PROPUESTA
1
Piloto acotado
Una historia de usuario real del frontend Angular, con el estándar completo.
2
Medición
Registrar éxito, retrabajo, confianza y defectos en la bitácora, y compararlos con la línea base.
3
Extensión al backend
Llevar el estándar a .NET una vez confirmado su stack de pruebas.
4
Gobierno continuo
Revisión trimestral del estándar a partir de lo registrado en la bitácora.
LO QUE SOLICITAMOS
Tres decisiones para avanzar
Aprobar el piloto en el frontend
Reservar capacidad del equipo durante el piloto
Evaluar los resultados y decidir si el estándar se adopta como norma de la célula
Evolución del desarrollo asistido por IA · Equipo Ecosistemas
17
Notes: La propuesta sigue el camino que ya definimos en la bitácora: piloto de bajo riesgo, escalamiento y gobierno. Primero, un piloto acotado con una historia de usuario real del frontend Angular, usando el estándar completo. Segundo, medirlo con la misma bitácora del equipo: tasa de éxito, retrabajo, confianza y defectos, comparados con la línea base que ya tenemos. Tercero, extenderlo al backend .NET cuando confirmemos su stack de pruebas. Cuarto, revisar el estándar cada trimestre. A jefatura le solicitamos tres decisiones: aprobar el piloto, reservar capacidad del equipo mientras dura y, con los resultados en la mano, decidir si se adopta como norma de la célula.

## Slide 18: La IA ejecuta; la responsabilidad sigue siendo del equipo.
CIERRE
Método propio, control humano y evidencia en cada entrega.
Sergio Galaz · Líder Técnico · Equipo Ecosistemas
Gracias · Preguntas
Notes: Para cerrar: en estos meses pasamos de usar la IA sin método a un estándar propio donde la IA ejecuta, pero las decisiones y la responsabilidad siguen en el equipo. Las tres aprobaciones humanas, la separación de roles y la verificación con evidencia existen para eso. Como dice el curso que guió el estudio, la potencia sin control no sirve de nada. Quedo atento a sus preguntas.